**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АКСЁНОВО-ЗИЛОВСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_ декабря 2020 года № ПРОЕКТ

пгт. Аксёново-Зиловское

**О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Аксёново-Зиловское» от 20.11.2013 года № 266 «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Аксёново-Зиловское»**

В соответствии с Уставом городского поселения «Аксёново-Зиловское» муниципального района «Чернышевский район», в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Аксёново-Зиловское», утвержденной постановлением администрации городского поселения «Аксёново-Зиловское» от 20.11.2013 года № 266(с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского поселения «Аксёново-Зиловское» от 03 июня 2014 № 56, 28 января 2015 года № 6, 31 декабря 2015 года № 322, 13 августа 2017 года № 145),

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести в Приложение № 1 к Муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Аксёново-Зиловское» утвержденной постановлением администрации городского поселения «Аксёново-Зиловское» 20.11.2013 года № 266(с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского поселения «Аксёново-Зиловское» от 13 августа 2017 года № 145), следующие изменения:

1) строки 18-33 исключить;

2) строки 1-17, 34-64 читать следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 2 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 3 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 4 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 5 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 6 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 7 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 8 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 9 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 10 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 11 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 12 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 13 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 14 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 11 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 15 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 11 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 16 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 11 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 17 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 18 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, мкр. Березка, д. 11 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 19 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 20 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 21 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 22 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 23 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 24 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 25 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 26 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 27 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 28 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 29 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 30 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 31 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 32 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 33 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 34 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 35 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 35 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 37 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 38 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 39 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 40 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 41 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 42 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 43 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 44 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Южная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 45 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Южная, д. 3а | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 46 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Южная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 47 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Южная, д. 3а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 48 | р-н. Чернышевский | пгт. Аксеново-Зиловское, ул. Южная, д. 3а | Ремонт крыши | 2020-2022 |

».

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации городского поселения «Аксёново-Зиловское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения «Аксёново-Зиловское» Шевченко Т.А.

Глава городского поселения

«Аксёново-Зиловское» А.О. Ворсин